1º PERÍODO LEGISLATIVO – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 19ª LEGISLATURA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Mediar – MP
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025, às 19h15min, no Palácio Borges de Medeiros, o Poder Legislativo de Uruguaiana realizou Audiência Pública, conforme Requerimento nº 78/2025 de autoria da Mesa Diretora, para debater o processo de mediação entre o Município de Uruguaiana, a Concessionária BRK Ambiental e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), processo este promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul através do seu Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Mediar – MP), e os seus reflexos na infraestrutura urbana do município. Integraram a Mesa os Srs.: Ver. Joalcei Alves Gonçalves; Ver. Adenildo de Jesus Padovan; Verª. Stella Luzardo Alves; Ver. Celso Hernandez Duarte; Verª. Lilian Leopoldina da Rosa Cuty; Luiz Antônio Barbará Dias, Promotor de Justiça, representando o Sr. Alexandre Sikinowski Saltz, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; Ícaro Mello Dugaich, representando o Sr. Cléber Renato Virgínio da Silva, Diretor da Empresa BRK Ambiental de Uruguaiana; Ricardo Pereira da Silva, também representando a AGERGS; Vinicius Ilha da Silva, Diretor-Geral Adjunto da AGERGS; Glauber Ortiz, Procurador-Geral do Município; e Claudiomiro Pereira, Presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 160/2011. À hora previamente estabelecida, sob sua condução, o Presidente, Ver. Joalcei Alves Gonçalves, iniciou os trabalhos, procedendo à saudação formal aos presentes. Na ocasião, registrou que a presente Audiência Pública estava sendo transmitida, simultaneamente, por meio da plataforma Facebook e do canal oficial do Poder Legislativo de Uruguaiana no YouTube, oportunidade em que informou, ainda, que os cidadãos que acompanhavam os trabalhos pelas referidas redes sociais poderiam encaminhar suas manifestações. Em seguida, enfatizou a elevada relevância do encontro, haja vista que se destinava a promover a necessária transparência e o aprofundamento do debate acerca do Programa Mediar, tema central da audiência pública. Na sequência, rememorou que o Ministério Público, no exercício de seu papel institucional, fomentara um processo de mediação que culminou na celebração de um acordo formal entre a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental. Referido acordo, conforme explanado na oportunidade, tem por escopo garantir que os recursos oriundos das multas aplicadas à referida empresa sejam destinados a investimentos na infraestrutura urbana do Município. Esclareceu, ademais, que tais recursos estão diretamente vinculados à obrigação assumida pela concessionária de promover a recomposição das vias públicas que haviam sido objeto de intervenções para a instalação das redes de esgotamento sanitário, funcionando, portanto, como medida compensatória decorrente das sanções impostas pelo ente municipal. O Presidente, dando prosseguimento à sua explanação, destacou, com ênfase, que esta Casa Legislativa vem acompanhando, de forma criteriosa, a execução do aludido programa, especialmente por meio do Requerimento nº 41/2025, de autoria do Vereador Mano Gás. Este documento solicita ao Poder Executivo informações pormenorizadas acerca das ruas e bairros beneficiados pelos serviços de asfaltamento, bem como da quantidade total de quadras contempladas e das localidades que serão futuramente atendidas. Em atendimento a tal solicitação, a Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato apresentou relatório circunstanciado, no qual consta que, segundo o 4º Aditivo ao Contrato nº 160/2011, há a previsão de pavimentação de 80.000 m² em um horizonte temporal de sete anos, contados a partir de 1º de setembro de 2020, estabelecendo-se, assim, uma meta anual de 11.428,57 m². Informou, igualmente, que, até o momento, foram executadas obras de asfaltamento em 31 quadras, distribuídas entre os bairros São João, Bela Vista, Ipiranga, Santana e Cohab II, estando, ainda, programada a pavimentação de mais 12 quadras, especificamente nos bairros Cabo Luís Quevedo e Bela Vista. Por fim, o Presidente comunicou que os documentos contendo todos esses dados e informações estão devidamente disponibilizados no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), acessível através do site oficial desta Casa Legislativa. Concluindo sua manifestação inicial, asseverou que a Audiência Pública configurava-se como um espaço indispensável para que a comunidade, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a concessionária BRK Ambiental, a AGERGS e o Ministério Público possam estabelecer um diálogo franco, construtivo e transparente acerca dos avanços, dos desafios e das perspectivas futuras atinentes a esse relevante programa de infraestrutura para o Município de Uruguaiana. Após, os seguintes integrantes da Mesa fizeram uso da palavra para externar suas manifestações, nesta ordem: 1) Ver. Adenildo de Jesus Padovan: Expressou votos de boas-vindas e a expectativa de que a audiência resulte em soluções concretas e direcionamentos para o Município, especialmente em relação ao acompanhamento do programa Mediar, cujos trabalhos a Casa Legislativa já vem monitorando; 2) Sr. Luiz Antônio Barbará Dias: Apresentou o programa Mediar do Ministério Público – MP como uma iniciativa voltada à busca de soluções consensuais para evitar a judicialização de conflitos. Destacou o acordo entre o Município e a BRK Ambiental, que converteu multas aplicadas à concessionária em investimentos em pavimentação, como um exemplo exitoso do programa. Mencionou outras áreas de atuação do Mediar e reiterou a disposição do MP em continuar o processo de mediação, inclusive para reavaliar o acordo vigente, se necessário. Enfatizou a importância do cumprimento do acordo, mas ressalvou que a formulação de políticas públicas, como as relativas a problemas de alagamentos, é atribuição dos poderes Executivo e Legislativo municipais, e não do MP; 3) Ver. Celso Hernandez Duarte: Cumprimentou a Mesa Diretora pela realização da audiência, considerando um momento oportuno para atualizar informações sobre o andamento do acordo Mediar e discutir possíveis avanços. Como líder do governo na Câmara, manifestou especial interesse no diagnóstico a ser apresentado e nos encaminhamentos em benefício da comunidade, ressaltando o compromisso da BRK com a meta de pavimentação; 4) Sr. Ícaro Mello Dugaich: Apresentou um panorama do programa de pavimentação, fruto do acordo Mediar. Destacou o avanço de Uruguaiana nos indicadores de saneamento. Detalhou o histórico das obras, com a cronologia e exemplos visuais das vias já executadas. Explicitou a divisão de responsabilidades entre a Prefeitura (indicação dos trechos, obras acessórias, fiscalização) e a BRK (execução da pavimentação). Informou sobre a liberação do alvará para a próxima obra na Rua Estilac Leal; 5) Sr. Vinicius Ilha da Silva: Elogiou a atuação fiscalizatória da Câmara Municipal e o êxito de Uruguaiana na universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário, alcançada com antecedência em relação ao marco legal. Detalhou a participação da AGERGS no processo de mediação, fornecendo dados técnicos e atuando como comediadora. Ressaltou a importância do saneamento para a saúde pública e colocou a agência à disposição para esclarecimentos; 6) Sr. Glauber Ortiz: Cumprimentou os presentes, enfatizando o saneamento básico como direito fundamental e a mediação como instrumento eficaz para a solução de controvérsias. Agradeceu o trabalho da Comissão Fiscalizadora do contrato. Informou que aproximadamente 46% do programa Mediar, o equivalente a mais de 36.000 m² de pavimentação, já foram concluídos. Anunciou a Rua Estilac Leal como a próxima a receber obras e assegurou que o município permanece vigilante quanto ao cumprimento do acordo; 7) Verª. Lilian Leopoldina da Rosa Cuty: Constatou a melhoria na qualidade da água ao longo dos anos e sua repercussão positiva na saúde da população. Expressou o desejo de que a audiência pública atenda aos anseios e questionamentos da comunidade. Ato contínuo, a palavra foi colocada à disposição dos inscritos, de modo que se manifestaram, nesta ordem, os Srs.: 1) Ver. Vagner Domingues Garcia: Sugeriu que, no âmbito do programa Mediar, fosse considerada a possibilidade de destinar recursos para obras de drenagem (tubulações ou galerias) em comunidades cronicamente afetadas por alagamentos, como Cidade Alegria e União das Vilas, em vez de apenas pavimentação, como forma de solucionar problemas estruturais graves; 2) Luiz Antônio Barbará Dias: Esclareceu que o acordo Mediar em pauta se referia especificamente à conversão de multas em obras de pavimentação. Reiterou que a solução para problemas de alagamentos urbanos constitui uma política pública de responsabilidade do município (Executivo e Legislativo), envolvendo planejamento urbano e captação de recursos, e não uma atribuição direta do Ministério Público no contexto do acordo vigente; 3) Ver. Luis Fernando Peres dos Santos: Reconheceu os avanços na pavimentação, mas salientou a existência de um conflito entre a comunidade e a BRK, devido a falhas no atendimento e em outros serviços. Propôs a formação de uma força-tarefa, com a participação de todas as partes (Legislativo, Executivo, MP, AGERGS, BRK), para mediar as reclamações da população e buscar soluções, além de defender maior publicidade aos atos da comissão de fiscalização; 4) João Carlos dos Santos, representando a Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana – ADECON: Apresentou questionamentos sobre o cumprimento de cláusulas contratuais e do 4º aditivo ao contrato em questão. Alegou o descumprimento da meta anual de pavimentação (que, segundo seus cálculos, deveria ser de 60% do total previsto para o período, e não os 46% executados do total do contrato). Contestou a informação de universalização de 100% do esgoto, citando áreas desassistidas e ligações pendentes. Apontou que o índice de perdas de água (51,25%) estaria acima da meta contratual (35%). Mencionou a falta de tratamento de esgoto em bairros como Salvador Faraco, João Paulo e Santo Antônio. Questionou a legalidade do aditivo por não ter sido submetido à aprovação da Câmara Legislativa e relatou problemas com cortes de água e a aplicação da tarifa social. 5) Luiz Antônio Barbará Dias: Orientou o representante da ADECON a formalizar as reclamações específicas sobre os serviços da BRK (cortes de água, tarifa social, qualidade do serviço) que não se relacionassem diretamente ao acordo de pavimentação do Mediar, por meio de uma representação ao promotor de justiça com atribuição na área do consumidor em Uruguaiana, para a devida apuração; 6) Paulo Ricardo Moreira: Criticou a reduzida participação popular na audiência pública. Enfatizou que os recursos para as obras de pavimentação são oriundos das tarifas pagas pelos usuários, citando um exemplo de uma consumidora com dívida elevada. Defendeu uma presença mais constante e atuante da AGERGS junto ao município e aos vereadores; 7) Verª. Stella Luzardo Alves: Indagou sobre as próximas vias e bairros a serem contemplados pelo programa de pavimentação, os critérios para essa escolha e o quantitativo total de quadras que seriam beneficiadas pelo acordo Mediar; 8) Claudiomiro Pereira: Em resposta à Vereadora Stella Luzardo, explicou que o número total de quadras a serem pavimentadas era uma estimativa, girando em torno de 70, podendo variar conforme as dimensões das vias. Informou que as indicações das ruas a serem beneficiadas partiam do gabinete do prefeito, e que a comissão atuava na fiscalização das obras; 9) Verª. Stella Luzardo Alves: Reiterou o questionamento sobre as próximas ruas e bairros a serem pavimentados. Manifestou apoio à sugestão do Vereador Mano Gás referente à priorização de obras de drenagem em áreas críticas, sugerindo que o Executivo buscasse um acordo com a BRK nesse sentido, mesmo que extrapolasse o objeto do Mediar atual; 10) Luiz Antônio Barbará Dias: Sugeriu, como contribuição ao Legislativo, que a Câmara Municipal estabelecesse, por meio de lei, critérios objetivos para a escolha das ruas a serem pavimentadas, a fim de conferir maior transparência ao processo e evitar decisões discricionárias por parte do Poder Executivo; 11) Glauber Ortiz: Esclareceu que a escolha dos locais para pavimentação não é arbitrária, mas embasada em estudos técnicos de necessidade realizados pela Secretaria de Planejamento. Informou que a Rua Estilac Leal era a próxima obra programada e que outras estavam definidas em cronograma ou em fase de estudo. Embora não houvesse uma regulamentação específica dos critérios, como sugerido, reforçou que a prefeitura se pautava por análises técnicas. Reiterou a disponibilidade da Procuradoria para discutir outros assuntos não diretamente vinculados ao Mediar, como universalização, cortes e tarifa social; 12) Verª. Lilian Leopoldina da Rosa Cuty: Manifestou apreensão relativa ao cumprimento do cronograma das obras de pavimentação pela concessionária BRK Ambiental. Tendo em vista que 46% das obras haviam sido concluídas até o momento, questionou se tal percentual não indicaria um possível atraso, considerando que o prazo final para a entrega da totalidade das quadras previstas no acordo Mediar é o ano de 2027. Solicitou confirmação sobre a obrigatoriedade da conclusão integral até essa data e, crucialmente, indagou quais seriam as providências ou sanções aplicáveis ao Município ou por ele acionadas, caso a concessionária não viesse a cumprir o referido prazo para a entrega de todas as obras de pavimentação; 13) Glauber Ortiz: Afirmou que o Município mantém a expectativa de que a BRK cumpra integralmente o contrato. Detalhou que existem mecanismos de fiscalização e sanção, como advertências e multas, que já foram aplicados. Ponderou que uma eventual rescisão contratual seria uma medida extrema, de grande complexidade técnica e burocrática. Na sequência, a palavra foi colocada à disposição dos interessados em realizarem suas considerações finais, de modo que se manifestaram, nesta ordem, os Srs.: 1) Ícaro Mello Dugaich: Agradeceu a oportunidade de elucidar o progresso do programa de pavimentação em andamento e reiterou a disponibilidade da empresa para quaisquer necessidades ou esclarecimentos futuros que possam surgir; 2) Vinicius Ilha da Silva: Manifestou que a AGERGS permanece à disposição dos vereadores, dos presentes na audiência e daqueles que acompanharam pela internet. Enfatizou a importância de as reclamações dos usuários sobre os serviços chegarem à ouvidoria da agência, fornecendo o número de contato (0800 979 0066). Ressaltou que todos os processos da AGERGS são públicos e acessíveis, como parte da política de transparência da atuação da agência, e agradeceu a oportunidade de participação; 3) Ver. Celso Hernandez Duarte: Parabenizou novamente a Mesa Diretora pela proposição da audiência pública, classificando os questionamentos levantados como pertinentes. Reconheceu o grande desafio existente e concordou com a Vereadora Lilian sobre o cronograma para a execução da parcela restante do asfaltamento até 2027. Expressou confiança de que, com o compromisso da empresa, haverá um avanço significativo na infraestrutura do município, trazendo retornos positivos para a comunidade. Destacou a importância da atenção da comissão fiscalizadora na execução dos trabalhos e do cuidado da Secretaria de Planejamento, sob a liderança do Secretário Carlos Prudêncio e do Prefeito Carlos Delgado, na definição de critérios para a escolha das próximas ruas a serem pavimentadas após a Estilac Leal, priorizando aquelas que beneficiem um número maior de habitantes; 4) Promotor Luiz Antônio Barbará Dias: Agradeceu o convite em nome do Ministério Público e expressou sua postura otimista, defendendo que se deve acreditar no cumprimento das obrigações antes de presumir o contrário. Afirmou que, se o prazo está vigente e a BRK está cumprindo, o processo segue. Caso haja atrasos, cabe à comissão de fiscalização agir. Reforçou que, com o prazo final em 2027, deve-se manter a crença no cumprimento por parte da BRK e que, somente se não houver o cumprimento, medidas serão tomadas no momento oportuno, evitando presunções de descumprimento; 5) Ver. Joalcei Alves Gonçalves: Agradeceu a todos os presentes e aos que acompanharam a transmissão. Ressaltou a importância do tema da audiência, o programa Mediar, uma proposição da Mesa Diretora apoiada por todos os vereadores. Afirmou que o Mediar é uma realidade que tem transformado a identidade de diversos bairros de Uruguaiana, citando exemplos de obras como o acesso ao bairro Bela Vista pela Avenida Presidente Vargas, a Rua Bento Martins (que proporciona mobilidade e acesso ao centro, beneficiando um residencial com mais de 300 apartamentos e futuros investimentos), e a Rua Benjamin Constant (pavimentada da região de um supermercado até a Setembrino de Carvalho). Mencionou também a pavimentação em frente ao Fórum, que eliminou uma situação anteriormente precária. Destacou que a próxima obra, na Rua Estilac Leal, juntamente com outros acessos, beneficiará mais de 25.000 pessoas na Zona Sul. Reconheceu que ainda há um índice a ser cumprido e, alinhado com o promotor, expressou votos para que seja cumprido, com possibilidade de ajustes caso necessário. Elogiou a presença da AGERGS, revertendo uma percepção anterior de ausência. Apelou para que os problemas existentes, mencionados por cidadãos como João Carlos, Antônio e Paulo Ricardo, sejam tratados por meio do diálogo, buscando a Câmara, a AGERGS e a própria BRK para um tratamento pacífico e resolutivo, especialmente para a comunidade mais carente. Sublinhou que políticas públicas se fazem com ação e que a Câmara precisa trabalhar de forma pertinente. Mencionou avanços na erradicação do esgoto a céu aberto em diversos bairros, como no União das Vilas (citando as ruas 21 de Abril, Lisboa e Beco do Sapo), o que representa um ganho em saúde pública, embora reconhecendo a persistência de problemas de alagamento. Apontou a necessidade de um olhar para o interior do município (Plano Alto, Barragem e São Marcos) e mencionou estar ciente de conversas para que estas áreas sejam contempladas, defendendo a participação da Câmara nessas ações. Finalizou agradecendo a participação de todos, reiterando que o Mediar é um grande projeto do Ministério Público que tem gerado resultados positivos na infraestrutura de Uruguaiana sem a necessidade de judicialização. Foram estabelecidas as seguintes Determinações/Deliberações anunciadas pelo presidente Ver. Joalcei Alves Gonçalves: a. Solicitar ao Executivo Municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal o programa municipal de asfaltamento apresentado em 2022 pela gestão anterior, que detalha investimentos em infraestrutura; b. Que seja encaminhado a todos os vereadores da Casa os encaminhamentos (presumivelmente, os desdobramentos e informações relevantes discutidas ou resultantes da audiência pública). c. Enviar a ata da Audiência Pública ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, conforme já mencionado e reforçado ao promotor presente; e d. Solicitar que o Sr. Claudiomiro Pereira (Presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato) traga informações à Câmara Municipal sobre as tratativas e o planejamento para a contemplação do interior do município (Plano Alto, Barragem e São Marcos) no programa de melhorias. Por fim, registrou-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta Audiência Pública encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e/ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o Presidente, Ver. Joalcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião às 20h42min. Para constar, eu, Paulo Isaac Silveira, Oficial Legislativo, lavrei a presente Ata. Sala Ramão Barbat Filho, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.##pis##26.05.2025##########################################

Ver. JOALCEI ALVES GONÇALVES
Presidente